项目章程

* **项目名称**

Share Mate

* **项目经理**

牛薇薇

* **项目背景**

本项目应用于用户分享视频以及用户分享自己的生活心得，想法或建议，用户可以看到来自各地的或有趣，或搞笑，或受用的等来自其他用户的分享，平台也会为用户推荐他所想要看到或者了解的内容；平台上还有电子商城方便用户进行线上购物购买自己喜欢的商品，而我们项目APP的主要来源也是电商。用户可以通过这个平台随时随地分享自己的生活以及了解其他人的有趣的分享，即美好的生活从分享开始。

* **项目目标**

为用户分享生活的社区交流平台，为用户发现自己感兴趣的生活内容或者上传分享自己的心得以及完成线上购物提供基础平台。

* **项目范围**
  + 用户使用:分享视频、图片、文字；评论看到的分享内容，关注、收藏；购买商城商品；
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 管理员功能：商家审核、分享文章、视频、图片审核；管理用户；
* **进度**
  + 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；撰写需求说明书，进行产品原型设计；
  + 2018．11-12月：产品的需求细化、产品设计细化，进入开发阶段；
  + 2018．1月：产品进入测试阶段
* **交付成果**
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、设计文档；
  + 主要项目管理：Redmine；
* **教师验收**