|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **项目角色** | **利益相关程度** | **影响水平** | **特点分析** | **管理策略** |
| 邬梓渌 | 项目经理 | 高 | 高 | 有专业的项目管理能力和成功的项目管理经验 |  |
| 薛云晴 | 产品经理 | 高 | 高 | 熟悉互联网和网购产品，了解用户特征，对产品品质要求高。同时也是产品提出者，资金引进者，兼有发起人特点。 | 产品方面必须以他的意见为主，重要事情多与他沟通协商。 |
| 李欣然 | 技术专家 | 高 | 高 | 有丰富的开发、设计经验，并多次成功带领技术团队完成互联网和电子商务软件开发。 | 技术以他为主导，充分授予其在技术工作和领导上的信任及权力 |
| 冯嘉星 | UE/UI 设计师 | 高 | 高 | 有审美品味，熟练掌握各种界面设计工作，能够关注用户使用特征，成功设计多个互联网网站的界面和交互。 | UE/UI以她为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 冯敏  王函瑜 | 测试专家 | 高 | 高 | 细心、耐心，拥有丰富的测试经验，并融洽地与技术团队配合。 | 质量以她们为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 唐老师 | 老师代表 | 高 | 中 | 很希望通过这种高效的方式与家长取得交流并且让家长和老师一起监督孩子学习 | 与其充分交流沟通，了解老师的共性和需求，在项目过程中多与其沟通和听取意见，发动其联系更多学校老师收集需求 |
| 陈家长 | 家长代表 | 高 | 中 | 希望能与老师取得固定的联系，能够知道孩子在学校的表现，及时督促孩子写作业 | 与其充分交流沟通，了解家长教育孩子的特点，在项目过程中多与其沟通和听取意见，发动其联系更多家长收集需求 |
| 58同城 | 尚学堂 | 高 | 低 | 有较强的社会知名度和影响力和基础 | 研究其优缺点，取其所长，攻其所短 |