项目章程

* **项目名称**

上学宝

* **项目经理**

邬梓渌

* **项目背景**

大部分中小学都面临家长和老师联系不够紧密的问题；用户量大，范围广；家长想知道学生的平时成绩和作业，老师想告诉家长学生的平时状况，让家长更加关注孩子的学习情况。这是很有希望的前景。

* **项目目标**

我们可以开发出一款老师家长联系的软件来满足需求，创造方便的学习生活。

* **项目范围**
  + 老师支持：发布作业、班级管理、家长交流；
  + 家长查看：作业、学生成绩、老师评价、个人中心；
  + 公共功能：交学费、学生活动；
  + 管理员功能：老师审核、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学校家长和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**