|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 老师认可度不高 | 课业多，每天更新一项内容和回答家长的问题太麻烦 | 用户风险 |
| R2 | 家长参与度不高 | 家长不会使用软件，不会长期关注 | 用户风险 |
| R3 | 学校认可度不高 | 推广给家长较麻烦，存在沟通问题和费用问题 | 商业风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |