|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 家长认可度不高 | 没有与老师直接联系的真实感；以及对展示内容的不信任 | 用户风险 |
| R2 | 老师参与度不高 | 老师对操作流程和事项不熟悉，需要老师进行一些数据传输工作缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 不能及时进行数据更新 | 影响因素包括：老师数据上传是否及时；网络或登录异常等情况很可能造成小程序的数据丢失。 | 流程风险 |
| R4 | 招商引资投入度不高 | 对方对本小程序未来发展的不信任 | 利润风险 |
| R5 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R6 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |