项目章程

* **项目名称**

上学宝家校互通系统

* **项目经理**

邬梓渌

* **项目背景**

当今的小学生，大部分时间都在学校和家之间进行学习和生活活动，学生家长十分关心重视最初的学习阶段孩子在校的学习和生活情况和成绩问题。家长存在迫切地与学校沟通的需求，而老师也希望可以及时清晰地和每位孩子家长沟通孩子在校情况。如今大家对微信的使用率极其高，可以通过微信小程序这种免下载安装易操作的方式进行学生信息的家校互通，致力于让每一个家长满意，每一个教师省心。

* **项目目标**

建设并运营一个连接小学学校的家校互通平台，为小学学生家长提供及时、准确、易分析的孩子在校情况。

* **项目范围**
  + 学校支持：学生出勤等表现展示、活动展示、作业任务布置入住、学生成绩展示；
  + 家长查询：家庭作业查询、学生成绩分析查询、评论、查看历史数据；
  + 公共功能：广告、文章推送、特定活动推荐；
  + 管理员功能：家长认证、广告管理、推送内容管理、评论管理、分析数据；
* **进度**
  + 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11-12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．1月：组建建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-2月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学校和家长进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**