项目章程

* **项目名称**

上学宝

* **项目经理**

邬梓渌

* **项目背景**
* 某市中小学和幼儿园数量很多，家长很想了解孩子的在校情况，上课状态。幼儿园和小学放学都需要家长来接，接孩子时交通混乱，有事情晚接孩子与老师沟通困难。这个阶段是孩子们很重要的阶段，家长也需要知道相关的知识和新闻。
* **项目目标**

建设并运营一个家长和老师网上沟通平台，为某所有在中小学提供网上服务，使生活方便快捷。

* **项目范围**
  + 家长：提交接孩子的时间，随时查看学生阶段性成绩。与老师进行沟通，查看与孩子有关系的新闻和每日作业。
  + 老师：接收家长提交的放学时间，与家长交流，发布作业、成绩和学校活动，收费等。
* **进度**
  + 2018．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．6-7月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2018.9-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**